Инструкция по Bitrix24 для системных аналитиков

Проект находится на странице «Задачи и проекты», во вкладке «Скрам».

Открыв проект можно увидеть:

- Бэклог, т.е. все задачи, которые поступают СА.

- Текущий спринт, т.е. задачи, которые запланированы на текущий промежуток времени.

- Новый спринт. Можно создать несколько спринтов, не начиная их. Есть возможность распределить задачи на будущее.

- Завершённые спринты. Можно посмотреть, когда были выполнены те или иные задачи.

В бэклоге можно делить задачи на Эпики. (В данном случае, это задачи, объединённые общей тематикой). Можно задать имя эпика, добавить комментарии и прикрепить материалы, актуальные к задачам эпика.

По нажатию на кнопку «+Задачи», СА может быстро создать задачу. Указать принадлежность к эпику с помощью «@» (если нужно) и добавить название.

Принадлежность к Эпику будет отображаться внизу поля с задачей.

Также в бэклоге можно помечать задачи тегами, т.е. объединить задачи по типам работ. Во время создания задачи или её редактирования разработчик может указать принадлежность к тегу с помощью «#» (если нужно) и добавить название, например, #правки.

Пометка в виде тега будет отображаться внизу поля с задачей.

Просмотр задач активного спринта

Перейдя на вкладку «Активный спринт», СА сможет увидеть стадии выполнения задач в активном спринте.

Задачи можно передвигать (перетаскивая мышкой) по стадиям:

- Новые;

- На доработке – после попытки согласования потребовались правки;

- В работе – сотрудник взял задачу в работу;

- Для согласования – задача завершена, но требует согласования;

- Согласовано – задача согласована, и передастся разработчикам.

Для того, чтобы система сама передала задачу в группы разработки необходимо в поле «Описание» добавить подпись «Dev1» или «Dev2».